АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019										№120

О выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 №903, приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.02.2016 №П/0086 «Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования проведения комплексных кадастровых работ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)» и о порядке и сроке ее подачи, а также о перечне необходимых документов, подтверждающих выполнение субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии и соответствие критериям отбора», в целях проведения комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, руководствуясь Уставом муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  Перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг» и разместить его на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области Колмака С.В.

Глава администрации									Г.А. Орлов

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№120 от 25.01.2019

Перечень мероприятий

по проведению комплексных кадастровых работ на территории МО «Выборгский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации земель кадастровых кварталов, в границах которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ на территории Выборгского района, в целях проведения работ, позволяющих внести в государственный кадастр недвижимости сведения обо всех объектах недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов, в том числе в форме полевых обследований | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | 2 квартал 2019 года |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | 2-3 квартал 2019 года |
| 3. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | В течение десяти рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ |
| 4. | Формирование согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | В течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ |
| 5. | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территории | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | В течение 2019 года |
| 5.1. | Проведение работ по выявлению и исправлению технических и реестровых ошибок в Сведениях Единого государственного реестра недвижимости | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район», филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области | В период действия заключенных муниципальных контрактов |
| 5.2. | Выдача доверенностей исполнителям работ в рамках муниципальных контрактов на право представления интересов муниципальных образований при внесении сведений, полученных в результате выполнения кадастровых работ, в Единый государственный реестр недвижимости | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | В период действия заключенных муниципальных контрактов |
| 5.3. | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | В период действия заключенных муниципальных контрактов |
| 5.4. | Утверждение карт-планов территории, подготовленных в результате проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО «Выборгский район» | В период действия заключенных муниципальных контрактов |
| 5.5. | Получение от исполнителя работ выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные в результате выполнения комплексных кадастровых работ, подписание актов приемки работ | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | В период действия заключенных муниципальных контрактов |
| 6. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ с целью информирования населения | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | В период действия заключенных муниципальных контрактов |
| 7. | Методологическая поддержка проведения комплексных кадастровых работ | Отдел землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» | В период действия заключенных муниципальных контрактов |